附件一：

| 一包件：道路土方机械租赁（K0+700～K0+895段） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价 |
|  |  | 道路工程-土方工程 |  |  | 1）有效营业执照，营业范围涵盖机械租赁。 2）履约信用要求：投标人未被列入武汉市市政建设集团有限公司《失信企业黑名单》。 | / |
| 001 | 挖一般土方 | 挖土、装车、内转、卸土、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 2250.00 |  |  |
| 002 | 挖一般土方 | 挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 3300.00 |  |  |
| 003 | 挖一般石方 | 挖石方、装车、内转、卸土、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 3200.00 |  |  |
| 004 | 挖一般石方 | 挖石方、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 77500.00 |  |  |
| 005 | 回填土方 | 土方回填、碾压等相关工作、不含土资源材料费。 | m3 | 1250.00 |  |  |
| 注 明：1.按甲方图纸要求进行施工，按图示尺寸以m³据实结算，以甲方负责人签认的工程量为准。上表单价应包括但不限于：租赁期间，所投入机械设备、燃油、水电费、液压油、附属油、其他维修保养费用、进出场费、利润、增值税（专票）税金等费用，外运弃土场消纳费、安全防护、保险费、作业质量缺陷修复、操作人员工资、现场食宿、人身意外险、环保、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。弃土场由乙方寻找符合甲方及本工程建设方要求的弃土场，并办理相关审批许可，外弃运距考虑7km，内转运距考虑1km，超出运距费用另行协商签订补充协议。外购土主材由甲方提供。乙方按甲方施工进度要求准备相应施工机械设备，机械设备投入最低要求详见设备表附件二。 |  |  |  |  |  |  |

| 二包件：道路土方机械租赁（K0+895~K0+980段） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价 |
|  |  | 道路工程-土方工程 |  |  | 1）有效营业执照，营业范围涵盖机械租赁。 2）履约信用要求：投标人未被列入武汉市市政建设集团有限公司《失信企业黑名单》。 | / |
| 001 | 挖一般土方 | 挖土、装车、内转、卸土、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 1350.00 |  |  |
| 002 | 挖一般土方 | 挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 9700.00 |  |  |
| 003 | 挖一般石方 | 挖石方、装车、内转、卸土、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 9600.00 |  |  |
| 004 | 挖一般石方 | 挖石方、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 68100.00 |  |  |
| 005 | 回填土方 | 土方回填、碾压等相关工作、不含土资源材料费。 | m3 | 1000.00 |  |  |
| 注 明：1.按甲方图纸要求进行施工，按图示尺寸以m³据实结算，以甲方负责人签认的工程量为准。上表单价应包括但不限于：租赁期间，所投入机械设备、燃油、水电费、液压油、附属油、其他维修保养费用、进出场费、利润、增值税（专票）税金等费用，外运弃土场消纳费、安全防护、保险费、作业质量缺陷修复、操作人员工资、现场食宿、人身意外险、环保、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。弃土场由乙方寻找符合甲方及本工程建设方要求的弃土场，并办理相关审批许可，外弃运距考虑7km，内转运距考虑1km，超出运距费用另行协商签订补充协议。外购土主材由甲方提供。乙方按甲方施工进度要求准备相应施工机械设备，机械设备投入最低要求详见设备表附件二。 |  |  |  |  |  |  |

| 三包件：道路土方（K0+980～K1+005段）及排水土方（K0+288∽K2+660段）机械租赁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价 |
|  |  | 道路工程-土方工程 |  |  | 1）有效营业执照，营业范围涵盖机械租赁。 2）履约信用要求：投标人未被列入武汉市市政建设集团有限公司《失信企业黑名单》。 | / |
| 001 | 挖一般土方 | 挖土、装车、内转、卸土、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 450.00 |  |  |
| 002 | 挖一般土方 | 挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 3200.00 |  |  |
| 003 | 挖一般石方 | 挖石方、装车、内转、卸土、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 3200.00 |  |  |
| 004 | 挖一般石方 | 挖石方、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 15500.00 |  |  |
| 005 | 回填土方 | 土方回填、碾压等相关工作、不含土资源材料费。 | m3 | 5000.00 |  |  |
|  |  | 排水工程-土方工程 |  |  |  |  |
| 006 | （机械）挖沟槽土方（支护桩沟槽） | 挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 250.00 |  |  |
| 007 | （机械）挖沟槽土方 | 挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 13600.00 |  |  |
| 008 | （人工配合）挖沟槽土方 | 人机配合挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 1500.00 |  |  |
| 009 | （机械）挖沟槽土方 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 56400.00 |  |  |
| 010 | （人工配合）挖沟槽土方 | 人机配合挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 6300.00 |  |  |
| 011 | 挖沟槽石方 | 挖石方、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 16100.00 |  |  |
| 012 | 挖一般土方 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 74800.00 |  |  |
| 013 | 利用开挖料回填沟槽 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求、不含土资源材料费。 | m3 | 74800.00 |  |  |
| 注 明：1.按甲方图纸要求进行施工，按图示尺寸以m³据实结算，以甲方负责人签认的工程量为准。上表单价应包括但不限于：租赁期间，所投入机械设备、燃油、水电费、液压油、附属油、其他维修保养费用、进出场费、利润、增值税（专票）税金等费用，外运弃土场消纳费、安全防护、保险费、作业质量缺陷修复、操作人员工资、现场食宿、人身意外险、环保、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。弃土场由乙方寻找符合甲方及本工程建设方要求的弃土场，并办理相关审批许可，外弃运距考虑7km，内转运距考虑1km，超出运距费用另行协商签订补充协议。外购土主材由甲方提供。乙方按甲方施工进度要求准备相应施工机械设备，机械设备投入最低要求详见设备表附件二。 |  |  |  |  |  |  |

| 四包件：道路土方（K2+660~3+110段）及排水土方（K2+660∽K4+400段）机械租赁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价 |
|  |  | 道路工程-土方工程 |  |  | 1）有效营业执照，营业范围涵盖机械租赁。 2）履约信用要求：投标人未被列入武汉市市政建设集团有限公司《失信企业黑名单》。 | / |
| 001 | 挖一般土方 | 挖土、装车、内转、卸土、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 15600.00 |  |  |
| 002 | 挖一般土方 | 挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 5700.00 |  |  |
| 003 | 挖一般石方 | 挖石方、装车、内转、卸土、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 45200.00 |  |  |
| 004 | 挖一般石方 | 挖石方、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 12100.00 |  |  |
| 005 | 回填土方 | 土方回填、碾压等相关工作、不含土资源材料费。 | m3 | 38700.00 |  |  |
|  |  | 排水工程-土方工程 |  |  |  |  |
| 006 | （机械）挖沟槽土方（支护桩沟槽） | 挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 500.00 |  |  |
| 007 | （机械）挖沟槽土方 | 挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 7850.00 |  |  |
| 008 | （人工配合）挖沟槽土方 | 人机配合挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 870.00 |  |  |
| 009 | （机械）挖沟槽土方 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 40700.00 |  |  |
| 010 | （人工配合）挖沟槽土方 | 人机配合挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 4520.00 |  |  |
| 011 | 挖沟槽石方 | 挖石方、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 10950.00 |  |  |
| 012 | 挖沟槽石方 | 挖石方、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 500.00 |  |  |
| 013 | 挖一般土方 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 10950.00 |  |  |
| 014 | 沟槽掺石灰回填土 | 土方掺6%生石灰处理后分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求、不含生石灰材料费。 | m3 | 6300.00 |  |  |
| 015 | 利用开挖料回填沟槽 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求、不含土资源材料费。 | m3 | 9050.00 |  |  |
| 注 明：1.按甲方图纸要求进行施工，按图示尺寸以m³据实结算，以甲方负责人签认的工程量为准。上表单价应包括但不限于：租赁期间，所投入机械设备、燃油、水电费、液压油、附属油、其他维修保养费用、进出场费、利润、增值税（专票）税金等费用，外运弃土场消纳费、安全防护、保险费、作业质量缺陷修复、操作人员工资、现场食宿、人身意外险、环保、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。弃土场由乙方寻找符合甲方及本工程建设方要求的弃土场，并办理相关审批许可，外弃运距考虑7km，内转运距考虑1km，超出运距费用另行协商签订补充协议。外购土、石灰主材由甲方提供。乙方按甲方施工进度要求准备相应施工机械设备，机械设备投入最低要求详见设备表附件二。 |  |  |  |  |  |  |

| 五包件：道路土方机械租赁（K3+110~4+400段） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价 |
|  |  | 道路工程-土方工程 |  |  | 1）有效营业执照，营业范围涵盖机械租赁。 2）履约信用要求：投标人未被列入武汉市市政建设集团有限公司《失信企业黑名单》。 | / |
| 001 | 挖一般土方 | 挖土、装车、内转、卸土、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 44400.00 |  |  |
| 002 | 挖一般土方 | 挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 16280.00 |  |  |
| 003 | 挖一般石方 | 挖石方、装车、内转、卸土、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 24400.00 |  |  |
| 004 | 挖一般石方 | 挖石方、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 34336.00 |  |  |
| 005 | 回填土方 | 土方回填、碾压等相关工作、不含土资源材料费。 | m3 | 110112.00 |  |  |
| 注 明：1.按甲方图纸要求进行施工，按图示尺寸以m³据实结算，以甲方负责人签认的工程量为准。上表单价应包括但不限于：租赁期间，所投入机械设备、燃油、水电费、液压油、附属油、其他维修保养费用、进出场费、利润、增值税（专票）税金等费用，外运弃土场消纳费、安全防护、保险费、作业质量缺陷修复、操作人员工资、现场食宿、人身意外险、环保、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。弃土场由乙方寻找符合甲方及本工程建设方要求的弃土场，并办理相关审批许可，外弃运距考虑7km，内转运距考虑1km，超出运距费用另行协商签订补充协议。外购土主材由甲方提供。乙方按甲方施工进度要求准备相应施工机械设备，机械设备投入最低要求详见设备表附件二。 |  |  |  |  |  |  |

附件二：

最低投入设备表

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 挖斗≥1m³ | 6 |
| 2 | 推土机 | 不小于75kw | 4 |
| 3 | 自卸汽车 | 箱体容量≥10m³ | 15 |
| 4 | 洒水车 | 箱体容量≥10m³ | 1 |
| 6 | 岩石破碎机 | 含液压锤 | 2 |
| 7 | 钢轮/轮胎压路机 | / | 2 |
| 8 | 轮胎式装载机 | 斗容量≥1.5m³ | 3 |
| 9 | 电动夯实机 | 夯击能量不小于250Nm | 1 |
| 注明：以上设备种类及数量为施工时为满足现场施工进度的最低投入要求，乙方应根据甲方要求随时增加设备种类和数量。 |  |  |  |

附件三、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：              (全称,公章)

日  期：          年         月        日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我     (姓名)系       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托    (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加

(招标项目名称)的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关行政及法律责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：              (公章)

法定代表人：              (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：               (签字)

身份证号：

日      期：    年    月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |